**CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE**

ACTA DEL CONSEJO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, celebrada el día viernes 26 de julio del año 2019, se citó a la 6ª reunión ordinaria del CMDRS, con el objetivo de tomar decisiones de suma importancia respecto a la maquinaria del municipio, y tratar otros puntos importantes para los productores de este municipio, por lo que en punto de las 14:32 horas, en las instalaciones del Salón Jardín de Gómez Farías Jalisco, dio inicio la reunión.

**ORDEN DEL DIA**

1. PALABRAS DE BIENVENIDA POR PARTE DE NUESTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES
2. REGISTRO DE ASISTENCIA E INSTALACION DE CORUM
3. INFORMACION DEL TRABAJO REALIZADO CON EL MODULO DE MAQUINARIA
4. PUNTO DE ACUERDO PARA LLEVAR A CABO LAS PROXIMAS OBRAS
5. ASUNTOS GENERALES Y PUNTOS VARIOS
6. CLAUSURA.

**DESARROLLO DE LA SESION**

* **PALABRAS DE BIENVENIDA POR PARTE DE NUESTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES**

Iniciando con la reunión en palabras de: Ramiro de la Cruz Gaspar se dio la bienvenida y agradeció a todos los asistentes el tiempo dedicado a esta reunión y se exhorto a seguir colaborando para beneficio de todo el municipio.

* **REGISTRO DE ASISTENCIA Y PRESENTACION DE CORUM**

Contando con la presencia de las siguientes personas, y habiendo corum para sesionar, se comenzó con los trabajos de esta reunión

* Dra. Ariana Barajas Gálvez, presidenta municipal de Gómez Farías, Jalisco
* M.V.Z. Ramiro de la Cruz Gaspar, director de fomento agropecuario
* L.N. Evelia Carolina Sánchez Álvarez, directora de promoción económica
* Ing. Zulma Alejandra Nieto González, directora de ecología
* C. Elías Chávez Mejía, agente de la comunidad de la cofradía
* C. Javier Gutiérrez Bernabé presidente del comisariado ejidal de San Sebastián del sur
* Pedro Jiménez Candelario, regidor
* C. Juan Manuel Guzmán Valeriano, regidor
* C. Andrés Chávez Corona, presidente de la asociación ganadera local de Gómez Farías
* C. José León Rafael, integrante de la cooperativa de pescadores la puerta de la laguna
* Francisco Javier Nieto Gonzales, apicultor del municipio
* José Refugio Morales Palacios, agente de Corralito
* Elías Chávez Mejía, agente de Cofradía
* C. Javier Chávez reyes agente del ejido primero de febrero.
* Arq. Rubén medina toscano coordinador regional de maquinaria de la SADER.
* C. Manuel Velazco Gutiérrez agente de lo ocuares
* Arq. Juan Carlos Cortez Chávez director de obras públicas del ayuntamiento.
* Alberto Rodríguez Villalvazo, presidente del DIF
* Silvia Osmara Medina, delegada de san Andrés
* Federico Gaspar Candelario, comisariado ejidal de san Andrés
* Isidro Bautista Álvarez, artesano del municipio
* **INFORME DE OBRAS REALIZADAS A LA FECHA POR PARTE DEL MODULO DE MAQUINARIA**

El secretario técnico Ramiro de la cruz, expuso que como ya anteriormente se había acordado se trabajó en las obras que quedaron asentadas en el acta pasada, y se incluyeron otras dos más que no se tenían contempladas, pero que por la cercanía de las máquinas y la aportación de los productores se lograron realizar, las obras en las que se trabajó fueron las siguientes:

1. Rehabilitación 7 km brecha calaverna-el corralito
2. Rehabilitación 8 km brecha Calaverna-puerta del zarzamoro, sin balastre (hasta la altura de la maquina)
3. Rehabilitación del camino hacia el banco de balastre, en el durazno.

\*Nota: Se trabajó de acuerdo a como las condiciones climatológicas lo permitieron, y se va a analizar la posibilidad de darle mantenimiento a las alcantarillas de las brechas.

* **PUNTO DE ACUERDO PARA LLEVAR ACABO LAS PROXIMAS** **OBRAS**

En este punto del orden del día se expuso y se reafirmó la situación del temporal de lluvias, tema del que ya se había venido hablando en reuniones anteriores, para que todo el consejo quede en común acuerdo, que vamos a trabajar de acuerdo a como las condiciones climatológicas lo permitan, por lo que una vez que se reafirmó este acuerdo se incluyeron y acordaron las próximas obras. MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR

1. Rehabilitación 8 km en la brecha crucero estancia de magaña- el tepopote.
2. Continuar con trabajos en pequeños veranos.
3. Rehabilitar calles en colonias del municipio.

\*Nota: las próximas obras se contemplaran en la próxima reunión

EXCAVADORA

1. Desazolve rio grande (arteria que pasa por parcela agrícola) 0.5 km
2. Desazolve arroyo norte (cobaej) 1.2 km
3. Desazolve arroyo sur (secundaria técnica) 1.5 km

\*Aclarando que una vez que se repare la maquina

* **ASUNTOS GENERALES Y PUNTOS VARIOS**

Continuando con el orden del día, se tocaron los siguientes puntos:

1. En cuanto a la excavadora, Rubén medina Toscano coordinador regional de maquinaria informó a la asamblea: se envió un correo a la presidencia en el que se le comunica que tendrán que pagar aproximadamente 50 mil pesos de la reparación del cilindro. Posteriormente se reanudaran las obras pendientes. A menos que se llegue a otro acuerdo con SEDER.
2. Por otro lado, en manera de informar, se compartió que el municipio ha recibido un recurso por parte del gobierno del estado a través de la secretaria de desarrollo rural para la rehabilitación del rastro específicamente para los conceptos de infraestructura y equipo, por lo que actualmente se sigue trabajando para completar los requerimientos.
3. Se entregó la invitación a una plática sobre la producción de maíz amarillo, para los productores agrícolas.
* **CLAUSURA**

Siendo las quince horas con veintitrés minutos del día viernes 26 de julio del 2019 se da por clausurado la sesión ordinaria del consejo de desarrollo rural sustentable del municipio de Gómez Farías Jalisco.

**Evelia Carolina Sánchez Álvarez, levanta la presente acta,** que consta de \_\_\_\_5\_\_**Fojas útiles,** mismas que después de ser leída, **fue ratificada y firmada al** final para constancia y validez por todos los que en ella intervinieron. **Damos Fe.**